| Información de la reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propósito: | Validar con el cliente la Especificación de Requisitos del sistema de Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS, mediante presentación, documentación y maquetas, conforme a la estrategia de validación no presencial establecida en FT-Gestión de pruebas. |  |  |
| Fecha de reunión: | 18/07/2026 | Lugar: | Sesión remota (Microsoft Teams). |
| Duración: | 2 horas | Hora: | 11:00 hrs |
| Convocante: | Carlos Quintero Nava — Líder del proyecto / Analista, Four J S Development Tools Latinoamérica |  |  |

| Asistentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Empresa |
|  | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Responsable funcional y técnico | ISSSTE |
|  | Carlos Quintero Nava | Líder del proyecto / Analista | Four J S Development Tools Latinoamérica |

Referencia a otras minutas:

FT-Minuta (08/07/2026) — sesión de levantamiento de requisitos para la habilitación de la re-portabilidad.

Orden del día: (Itinerario de la reunión)

Los temas revisados en la reunión fueron: - Presentación de la Especificación de Requisitos: casos de uso UC-01, UC-03, UC-04 y UC-09. - Revisión de documentación y maquetas de los casos de uso presentados. - Registro de observaciones y aprobación de las funcionalidades validadas.

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Compromiso | Responsable | Fecha compromiso |
| 1 | Confirmar que la exclusión de la marca 410 (uso_pen) aplique de forma uniforme en los tres servicios del proceso entrante (WS1, WS3, WS6). | Carlos Quintero Nava | 20/07/2026 |
| 2 | Aclarar la continuidad del trámite cuando la situación de afiliación del derechohabiente sea “Activo”. | Carlos Quintero Nava | 22/07/2026 |

Conclusiones

Se validaron y aprobaron las funcionalidades UC-01, UC-03, UC-04 y UC-09 de la Especificación de Requisitos; ninguna funcionalidad fue rechazada. Se registraron 2 observaciones a resolver conforme a los compromisos establecidos (ver FT-Validación de requisitos).

| ¿Se requiere una nueva reunión? Para concluir con el propósito de la reunión | Sí |  | No | X | Fecha: | 22/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Marcar con una x.