Proyecto: Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS
Nombre completo auditor: Miguel A. López Hernández

| Configuración de Git |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Criterio para verificar | Resultado | Observación |
| 1 | ¿El repositorio Git contiene los elementos de configuración identificados en DZ-Plan de gestión de la configuración? | Sí | El repositorio de código fuente está identificado como elemento de configuración conforme a DZ-Plan de gestión de la configuración. |
| 2 | ¿Existen líneas base (tags/releases) correspondientes a las versiones liberadas del software? | No | No se tiene evidencia directa del repositorio Git; esta verificación requiere inspección directa del historial de tags/releases, fuera del alcance documental de esta auditoría. |
| 3 | ¿Los cambios aprobados están reflejados en el historial de cambios del componente afectado? | Sí | CR-01 (habilitación de la re-portabilidad) incorporado en mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl, mWS3ConsultaRobustaISSSTE.4gl, mWS6AvisoEstatusTransferenciaISSSTE.4gl y lPeriodos.4gl, conforme a FT-Solicitud de cambios. |
| 4 | ¿Los defectos y su corrección están documentados en el historial de cambios del componente afectado? | Sí | DEF-01 (bloqueo indebido por marca 410) y su corrección en mWS1ConsultaBasicaISSSTE.4gl están registrados en FT-Gestión de incidencias. |
| 5 | ¿Existen registros de revisión por pares asociados a los cambios de código del componente? | Sí | FT-RXP código documenta la revisión por pares realizada sobre el código (33 criterios, 1 hallazgo: DEF-01), aunque no se verificó su vínculo directo con un historial de pull requests en Git. |
| 6 | ¿El contenido actual del repositorio coincide con el estado reportado en FT-Concentrado de cambios? | Sí | El estado reportado en FT-Concentrado de cambios (CR-01, Cerrado) es consistente con los componentes de código referenciados; no se verificó el contenido del repositorio de forma directa. |