| Solicitud de cambio ID de solicitud: CR-01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Título del cambio: | Habilitación de la re-portabilidad |  |  |
| Fecha de solicitud: | 08/07/2026 | Fecha requerida: | 27/07/2026 |
|  |  | Estado: | Aprobado |
| Proyecto: | Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS |  |  |
| Líder del proyecto: | Carlos Quintero Nava | Líder del proyecto del cliente: | Miriam Ivonne Nuñez Zavala |
| Solicitante: | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Correo electrónico: | Por confirmar |
| Función del solicitante: | Responsable funcional y técnico ISSSTE | Nombre de la empresa: | ISSSTE |
| Descripción del cambio |  |  |  |
| Habilitar la re-portabilidad para derechohabientes que ya concluyeron un trámite previo de portabilidad, de forma que los periodos con marca 410 (uso_pen) ya no constituyan un impedimento para iniciar un nuevo trámite. Se modifican los servicios ISSSTE-WS1, ISSSTE-WS3 e ISSSTE-WS6 del proceso entrante. |  |  |  |
| Justificación del cambio |  |  |  |  |
| El área usuaria identificó, a partir de casuísticas reales de derechohabientes, que la marca 410 impedía indebidamente que quienes ya habían portado sus derechos pudieran volver a hacerlo cuando la situación lo ameritaba. |  |  |  |  |

| Análisis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría del cambio: | Modificación |  |  |
| Productos que se verán afectados: | Módulo de proceso entrante de Portabilidad (ISSSTE-WS1, ISSSTE-WS3, ISSSTE-WS6). |  |  |
| Descripción del impacto en las operaciones de los sistemas identificados | Los servicios ISSSTE-WS1, ISSSTE-WS3 e ISSSTE-WS6 dejan de considerar la marca 410 como impedimento, permitiendo a los derechohabientes iniciar un nuevo trámite de portabilidad aun cuando ya cuenten con un trámite previo concluido. |  |  |
| Documentos afectados: | Especificación de requisitos (FJL-F02), Diseño de software (FJL-F07), Componentes de software integrados (FJL-F11). |  |  |
| Riesgo Identificados: | Riesgo de solicitudes de portabilidad duplicadas o inconsistentes si no se preserva correctamente la trazabilidad de los periodos ya marcados (ver RI-01, FT-Matriz de riesgos y oportunidades). |  |  |
| Consecuencias: | Los derechohabientes que ya concluyeron un trámite de portabilidad no podrían volver a portar sus derechos aun cuando la situación lo justifique. |  |  |
| Esfuerzo: | Incluido en la estimación general del proyecto (RG-Estimación). | Tiempo: | Incluido en la estimación general del proyecto. |
| Costo: | Incluido en el presupuesto total del proyecto ($320,000 MXN). | Fecha de análisis: | 20/07/2026 |

| Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobador de parte del cliente: | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Fecha: | 27/07/2026 |
| Resultado: | Rechazado ☐ Aprobado ☒ Suspendido ☐ |  |  |
| Motivo de rechazo /suspensión: | No aplica |  |  |