## Slide 1: Método de estimación de puntos función

## Slide 2: Definición de punto de función
Los puntos de función son una unidad de medida.
Los puntos de función miden el producto de trabajo del desarrollo del software.
Los productos de trabajo están expresados en términos de funcionalidad según lo visto por el usuario.

## Slide 3: Definición de Puntos de Función
Aplicación que está siendo considerada
Archivo Lógico Interno
Input Externo
Consulta Externa
Output Externo
Otras Aplicaciones
Archivo de Interfaz Externo
Output Externo
Input Externo
Funcionalidad vista desde la perspectiva del usuario
Actualizan archivos internos
Salidas para el usuario: reportes, consultas en pantalla
Grupos de datos que se acceden conjuntamente
Archivos compartidos a través de distintas aplicaciones

## Slide 4: ¿Qué son los puntos de función?
Función de información (Data Functions)
  Representan la funcionalidad provista por el usuario para satisfacer los requerimientos de información externos e internos.
Funciones transaccionales (Transactional Functions)
  Representa la funcionalidad provista por el usuario para el procesamiento de la información para una aplicación.

## Slide 5: Tipo de datos de función
Archivos lógicos internos (ILF)
  Se encuentran internamente en los límites de la aplicación y refleja la funcionalidad de almacenamiento de los datos proporcionado por el usuario. Los archivos lógicos internos deben ser mantenidos y utilizados por la aplicación.
Archivos de interfaz externos (EIF)
  Se encuentran externamente de los límites de la aplicación y reflejan la funcionalidad provista por la aplicación a través del uso de los datos mantenidos por otras aplicaciones.
Nota: Ellos no son archivos en el sentido tradicional de la palabra, pero se refieren lógicamente a grupos de información relacionados

## Slide 6: Perspectiva “lógica” o del Usuario
Proveedores Estructura Archivos Físicos
Proveedores
Domicilios
Datos Proveedores
Domicilios
Proveedores Archivos Lógicos
Archivo de Nombre y Dirección , Teléfono del Proveedor
Teléfonos
Teléfonos

## Slide 7: Definición de Información que el Sistema Mantiene (ILF)
Los usuarios identifican un grupo de datos lógicamente relacionados o información de control mantenida dentro de los límites de la aplicación.
Usuarios identificables referencian los requisitos específicos que un usuario experimentado definiría para la aplicación.
El control de la información son datos utilizados por la aplicación para asegurar consistencia con los requerimientos funcionales de negocio especificados por el usuario.
Mantenido implica la habilidad de modificar datos por a través de un proceso elemental.
Mantenido es la habilidad de agregar, cambiar, eliminar, poblar, actualizar, asignar y crear.

## Slide 8: Definición de Información que el Sistema Mantiene (ILF)
El proceso elemental es la unidad más pequeña de actividad que es significativa para el usuario final en el negocio:
  El proceso elemental debe ser autónomo y dejar el negocio de la aplicación en un estado consistente.
  Un proceso elemental se compara a la automatización de un proceso del negocio requerido específicamente por la organización del usuario.

## Slide 9: Definición de Información que el Sistema Mantiene (ILF)
Ejemplos:
  Personal, inventario, datos del cliente.
  Historia y datos maestros.
  Datos de la auditoría.
  Almacenamiento en tiempo real de los datos.
Contar si el usuario lo mantiene
  Textos de ayuda.
  Información de seguridad.
  Tablas de porcentajes y mensajes.
No contar
  Archivos temporales.
  Archivos de trabajo.
  Archivos de Ordenamiento

## Slide 10: Definición de Información que el Sistema Mantiene (ILF)
El grupo de datos o información de control es un grupo de datos lógicos, o identificables por el usuario, que satisface los requerimientos específicos del usuario.
El grupo de datos es mantenido dentro de los límites de la aplicación.
El grupo de datos es modificado, o mantenido, a través de un proceso elemental de la aplicación.
El grupo de datos identificado no ha sido contado como un EIF para la aplicación .
Todas las reglas mencionadas anteriormente deben aplicarse a la información para ser contadas como un ILF.

## Slide 11: Archivo Externo de Interfaz (EIF)
El usuario identifica datos lógicamente relacionados o información de control referenciada por la aplicación, pero mantenida en los límites de otra aplicación.
Nota: EIF contados por una aplicación debe ser un ILF en otra aplicación.
Usuarios identificables referencian los requerimientos específicos que un usuario experimentado definiría para la aplicación.
La información de control son los datos utilizados por la aplicación para asegurar la consistencia con los requerimientos funcionales del negocio especificado por el usuario.

## Slide 12: Archivo Externo de Interfaz (EIF)
Mantenido por otra aplicación; ninguna capacidad para agregar, cambiar, o eliminar dentro de la aplicación.
Usado como referencia (no un archivo de las transacciones que son inputs externos de otras aplicaciones).

## Slide 13: Archivo Externo de Interfaz (EIF)
Contar si fue utilizado, pero no mantenido:
  Registros de parámetro.
  Estados, porcentajes, y tablas de mensajes.
  Texto de ayuda.
  Información de seguridad.
No contar
  Transacciones que agregan, cambian, o eliminan datos en un ILF dentro de la aplicación (EI).
  Transacciones enviadas a otras aplicaciones que agregan, cambian, o eliminan datos en un ILF dentro de la aplicación recibida (EO).
  Datos mantenidos dentro de la aplicación (ILF).

## Slide 14: Reglas de Archivo Externo de interfaz (EIF)
El grupo de datos o información de control es un grupo de datos lógicos, o usuarios identificables, que satisfacen los requerimientos específicos del usuario.
El grupo de datos están siendo referenciados por la aplicación que está siendo contada.
El grupo de datos no es mantenido por la aplicación que está siendo contada
El grupo de datos es contado como un ILF para por lo menos alguna otra aplicación
El grupo de datos identificado no ha sido contado como un ILF para la aplicación.
Todas las reglas mencionadas anteriormente deben ser aplicadas para la información a ser contada como un EIF.

## Slide 15: Archivos Lógicos Internos/ Archivos de Interfaz Externos
Usando un sistema de diagrama, diagrama lógico de entidad relación del modelo de datos. O descripciones lógicas de la base de datos, identifica aquellos grupos de datos del usuario tales como:
Mantenido por cada aplicación
  No depende de otros grupos de datos para su existencia.
  Son requeridos por el usuario dentro de la aplicación.
  Internamente mantenido vs. leído / referido solamente (y no un input).

## Slide 16: Archivos Lógicos Internos/ Archivos de Interfaz Externos
Obtener las disposiciones físicas de la base de datos
  Combinarse como sea necesario para satisfacer los requerimientos.
  Contar campos mantenidos dentro de cada base de datos.
  Determinar las vistas de claves/ punteros para cada base de datos.
Asegurar que todos los grupos de información de usuario lógicamente relacionados mantenidos por la aplicación son incluidos:
  Datos de la aplicación.
  HELP.
  Archivo de error.
  Información de seguridad.

## Slide 17: Tipos de Función Transaccionales
Inputs externos (EI) reflejan la funcionalidad provista por el usuario para recibir y mantener datos de archivos lógicos internos.
Outputs externos (EO) reflejan la funcionalidad provista por el usuario para las salidas generadas por la aplicación .
Peticiones del usuario (EQ) reflejan la funcionalidad provista por el usuario por consultas de archivos lógicos internos o archivos lógicos externos.
Nota: son transacciones para el usuario y no medios físicos de implementación.

## Slide 18: Input Externos (EI)
Ingresado directamente por los usuarios, como un archivo de transacción desde otra aplicación o una señal desde otro sistema.
Datos únicos del usuario o información de control que incorpora los límites externos de la aplicación.
  Únicos si son diferentes los elementos de datos.
  Únicos si es diferente el proceso lógico.
Proceso lógico es definido como alguno de los requerimientos siguientes específicamente requeridos por el usuario para completar un proceso elemental.
  Corrige, los algoritmos o los cálculos.
  Una referencia a o usar un ILF o EIF.

## Slide 19: Input Externos (EI)
Los datos procesados mantienen datos en uno o más archivos lógicos internos o aseguran consistencia con las funciones de negocio especificados por el usuario.
Mantenido es la habilidad para modificar los datos a través de un proceso elemental (agregar, cambiar, poblar, revisar, actualizar, asignar y crear).
Los inputs externos en sí mismo es un proceso elemental.
Un proceso elemental es la menor unidad de una actividad que es significativa para el usuario final en el negocio.
Un proceso elemental debe ser autónomo y dejar el negocio de la aplicación contada en un estado consistente.

## Slide 20: Input Externos (EI)
La información de control es los datos usados por la aplicación para asegurar consistencia con los requisitos funcionales del negocio especificados por el usuario.
La información de control procesada puede o no mantener un ILF.

## Slide 21: Input Externos (EI)
Ejemplos
  Datos ingresados por pantalla, batch, OCR, o tiras magnéticas.
  Archivos de transacción/ consultas desde otras aplicaciones (agregar, cambiar, y eliminar lo contado separadamente).
  Señales electrónicas de otros sistemas.
  Transacciones del empleado.
No Contar
  Menús navegables.
  Pantalla de conexión (puede ser EQ).
  Datos referenciados no mantenidos (puede ser EIF).
  Pantallas para entrada de datos para consultas (EQ).
  Teclas de comando (navegación).

## Slide 22: Control de Entradas Externas a través del Sistema
Ocurre cuando un usuario ingresa información dentro de una aplicación para controlar el proceso.
Ocurre cuando un sistema envía datos y/o información a otro sistema que le haga al sistema receptor realice una función/es.
Este no es la entrada de una petición.
El sistema de recepción es acreditado por un EI.
El control puede o no ser pasado de nuevo al sistema original.
El Ez no tiene que actualizar un ILF.

## Slide 23: Reglas de Identificación – Inputs Externos
Reglas de conteo de datos
  Los datos son recibidos fuera del límite de la aplicación.
  Los datos en un ILF son mantenidos a través de un proceso elemental de la aplicación.
  El proceso es la unidad más pequeña que es significativa para el usuario final en el negocio.
  El proceso es autónomo y deja el negocio de la aplicación que está siendo contada en un estado consistente.
  Para el proceso identificado, lo siguiente puede ser aplicado:
    El proceso lógico es el único de otros EIS.
    Los datos de los elementos identificados son diferentes para otros EIS.
Todas las reglas mencionadas deben ser aplicadas a todos los datos que están siendo procesados para ser contados como un Input Externo.

## Slide 24: Reglas de Identificación – Inputs Externos
Tratamiento o procesamiento la información de control
  La información de control es recibida fuera de los límites de la aplicación.
  La información es especificada por el usuario para asegurar la consistencia con los requerimientos de función de negocio.
  Para los procesos identificados, una de las siguientes dos reglas debe aplicarse:
    El proceso lógico es único para otras entradas externas de la aplicación.
    Los elementos de datos identificados son diferentes desde otros inputs externos para la aplicación.
La información de control procesada puede o no ser mantenida en ILF.
Todas las reglas mencionadas deben ser aplicadas a los datos que están siendo procesados para ser contados como un EI.

## Slide 25: Inputs Externos
Seguir las reglas de identificación para los inputs externos.
Usar la descripción transaccional de los datos recibidos desde otras aplicaciones o sistemas que actualicen uno o más Archivos lógicos Internos (ILF) para contar y determinar la complejidad de las entradas en batch y en tiempo real.
Agregar, cambiar y eliminar contar separadamente.
Identificar procesos únicos.
Identificar las características de control.
Identificar señales discretas.
Use las impresiones de pantalla que proporcionan entradas transaccionales, las cuales actualizan uno o más de los archivos lógicos internos, para contar y determinar la complejidad de entradas en línea.

## Slide 26: Output Externo
Un proceso elemental que genera datos o información de control enviada fuera de los límites de la aplicación:
  Únicos si difieren los elementos de datos.
  Únicos si difieren los procesos lógicos.
Enviar directamente los usuarios reportes que contengan datos derivados.
Enviar a otras aplicaciones archivos .
Enviar a otros sistemas señales

## Slide 27: Reglas de identificación – Outputs Externos
El proceso envía datos o información de control externa al límite de la aplicación.
Los datos o la información de control son enviados a través de un proceso elemental de la aplicación.
El proceso es la unidad más pequeña de actividad que es significativa para el usuario final en el negocio.
El proceso es autónomo y deja que el negocio de la aplicación sea contado en un estado consistente.
Para los procesos identificados, algunos de los siguientes ítems se deben aplicar:
  Procesos lógicos es único desde otros EO.
  Los elementos de datos son diferentes desde otras EO.
Todas las reglas mencionadas anteriormente deben aplicarse para la información que debe ser contada como un Output Externo (EO).

## Slide 28: Consultas Externas (EQ)
Un proceso elemental compuesto de una combinación de inputs/ outputs que resultan en recuperación de datos:
  Únicos si cualquiera de los lados de la entrada o de los lados de la salida tiene elementos de información diferentes.
  Únicos si son procesos lógicos diferentes.
Las salidas no contienen datos derivados (Nota: los datos derivados requieren de otro proceso que directamente recuperen , editen la información desde archivos lógicos internos y/o de archivos externos del interfaz).
No mantiene (agregar, cambiar, eliminar, poblar, revisar, etc.) un archivo lógico interno (ILF)

## Slide 29: Consultas Externas (EQ)
Ejemplos:
  Ayuda de la pantalla completa.
  Ayuda de campo.
  Recuperación de datos antes de cambiar o eliminar.
  Pantalla de conexión que proporciona seguridad.
  Diferentes exhibiciones gráficas (si no tiene campos derivado).
  Drop- Down y/o List boxes (si la aplicación la emplea más de una vez se cuenta 1 sola vez).
No contar
  Ayuda duplicada accedida de múltiples áreas.
  Salidas que contienen datos derivados.
  Documentación en línea.
  Menús navegacionales.

## Slide 30: Reglas de Identificación – Consultas (EQ)
Una petición ingresa desde el límite de la aplicación.
Los resultados de los outputs salen del límite de la aplicación. (ReportesConsultas)
Se recuperan los datos.
Los datos recuperados no contienen información derivada.
Los resultados de los inputs y outputs juntos hacen un proceso que es la unidad más pequeña de actividad que es significativa para el usuario final.
No se mantiene ningún ILF.
Para el proceso identificado alguna de los siguientes ítems debe aplicarse:
  Proceso lógico de un lado de un input o output es único desde otras peticiones externas.
  Los elementos de datos que hacen de salida o entrada son diferentes de otras peticiones externas.
Todas las reglas mencionadas anteriormente deben aplicarse por la información a ser contada como una petición externa (EQ).

## Slide 31: Consultas Externas (EQ)
Seguir las reglas de identificación de consultas externas.
Los Drop-Down list box son considerados como una consulta si todas las reglas mencionadas anteriormente se aplican y la información es recuperada desde un ILF o un EIF. Puede ser que sea considerado de otra manera como ayuda.
Identificar pantallas basadas en una combinación de disparador/ respuesta. La recuperación de datos desde la base de datos ( sin cálculos lógicos o matemáticos) es una consulta externa.

## Slide 32: Consultas Externas (EQ)
La recuperación de la ayuda es una consulta externa
  La ayuda del sistema es contada la primera vez que es recuperada.
  La pantalla/ ayuda transaccional es contada la primera vez que es recuperada.
  La ayuda de campo se cuenta la primera vez que es recuperada.
La pantalla de seguridad de la conexión a la aplicación es contada como una consulta externa.
Contar todas las consultas implicadas, donde los datos se recuperan antes de cambiar o eliminar inputs externos.

## Slide 33: Complejidad de la función de los datos
Las matrices se basan sobre la cuenta de:
  Tipos de registro de elementos (RETs): aplicable solamente a los tipos de la función de los datos.
    Utilizar subgrupos reconocibles de elementos de datos basados en la vista lógica de los datos.
  Tipo de elementos de datos (DETs): aplicable a los datos y a los tipos transaccionales de la función.
    Los tipos de elementos de datos (DETs) son la máxima cantidad de datos reconocibles por el usuario no recurrentes que residen en funciones de los datos (ILF o EIF).

## Slide 34: Matriz de Complejidad para Archivos Lógicos Internos
Tipos de Registros de elementos:
  Subgrupos de elementos de datos dentro de un Archivo Lógico Interno basado en una visión lógica o del usuario.
    Contar los tipos de registros de elementos para cada subgrupo opcional* u obligatorio**.
    Si no hay subgrupos contar el ILF como un RET.
  Tipos de elementos de datos:
  Variables reconocibles o campos del usuario únicos.
  Reside en archivo lógico interno.
  No recurrentes.
  Los campos repetidos se cuentan una vez solamente.
  Asegura una relación con otros ILF.
* El usuario tiene la opción de usar uno o más de los subgrupos durante el proceso de add, create datos.
** El usuario debe usar al menos un sub-grupo.

## Slide 35: Archivos Lógicos Internos
DETs RETs | 1-19 Tipos de Elementos de Datos | 20-50 Tipos de Elementos de Datos | 51-* Tipos de Elementos de Datos
1 Tipos de registros de Elementos | L | L | A
2 a 5 Tipos de registros de Elementos | L | A | H
Tipos de registros de Elementos | A | H | H
Complejidad | Puntos de Función sin Ajustar
L (Low)= | 7
A (Average)= | 10
H (High)= | 15

## Slide 36: Matriz de Complejidad de Archivos de Interface Externa
Tipos de Registros de elementos:
  Subgrupos de elementos de datos dentro de los archivos de interface externos basados en un punto de vista lógica y del usuario
    Contar los tipos de registro de un elemento para cada subgrupo de datos opcional* u obligatorio** usados por la aplicación que está siendo contado.
    Si no hay sub-grupos contar EIF como un solo RET.
  Tipos de elementos de datos:
  Variables o campos reconocidos por el usuario y que son usado por la aplicación que esta siendo contada.
  Reside en los archivos de interface externa.
  No recurrentes.
  Los campos repetidos son contados solamente una vez.

## Slide 37: Archivos Lógicos Externos
DETs RETs | 1-19 Tipos de Elementos de Datos | 20-50 Tipos de Elementos de Datos | 51-* Tipos de Elementos de Datos
1 Tipos de registros de Elementos | L | L | A
2 a 5 Tipos de registros de Elementos | L | A | H
Tipos de registros de Elementos | A | H | H
Complejidad | Puntos de Función sin Ajustar
L (Low)= | 7
A (Average)= | 10
H (High)= | 15

## Slide 38: Complejidad Transaccional de la Función
Matrices están basadas para la cuenta en:
  Tipos de elementos de datos (DETs) aplicables a los datos y a los grupos transaccionales de la función.
    Los tipos de elementos de datos son el número máximo variables o campos no recurrentes que aparecen en o con una función transaccional (EI, EO o EQ), y que son reconocidos por los usuarios.
  Tipos de archivos referenciados (FTRs): aplicable solamente a los tipos de funciones transaccionales.
    Los tipos de archivos referenciados son el número total de Archivos Lógicos Internos y Archivos de Interfaces externas leídos, referenciados, creados o actualizados por una función transaccional.

## Slide 39: Matriz de Complejidad para Inputs Externos (EI)
Tipos de Archivos Referenciados:
  Basado en una visión lógica o del usuario durante el proceso:
    Contar 1 Tipo de Archivo Referenciado por cada Archivo Lógico Interno mantenido (leer, crear o actualizar)
    Contar 1 Tipo de Archivo Referenciado por cada Archivo de Interface Externa leído
  Tipos de Elementos de Datos:
  No recurrentes, variables reconocibles o campos mantenidos en un archivo lógico interno por un input externo.
  Campos no incorporados por el usuario, pero mantenidos en un archivo lógico interno a través de un input externo.
  Campos que son significativos para el usuario, ej. el domicilio (calle, ciudad, estado) en su totalidad puede ser un campo para algunos usuarios. La ciudad, estado pueden ser contados como un campo adicional significativo por el usuario quien quiere crear consultas/ reportes separadamente por ciudad y por estado.
  Los campos repetidos contarlos solamente una vez.
  Contar 1 Det para los botones (por acción).
  Contar 1 Det para los mensajes de error.

## Slide 40: Ejemplo: EI
Artículos
Código Artículos
Descripción Corta
Descripción Larga
Código de Rubro
Descripción Rubro
Código Pais Origen
Agregar
Cancelar
Eliminar
Cambiar
Consultar
Archivo de Artículos
Tabla de
Rubros
Archivo de Localidades
Descripción Pais
Notes: Add: 9 Det 1 Ftr
Change: 9 Det 1 Ftr
Delete : 3 Det 1 ftr (clave+ boton+error)

## Slide 41: Externa Inputs
DETs FTRs | 1-4 Tipos de Elementos de Datos | 5-15 Tipos de Elementos de Datos | 16-* Tipos de Elementos de Datos
1 Tipo de Archivos Referenciados | L | L | A
2 Tipo de Archivos Referenciados | L | A | H
3 o más Tipo de Archivos Referenciados | A | H | H
Complejidad | Puntos de Función sin Ajustar
L (Low)= | 3
A (Average)= | 4
H (High)= | 6

## Slide 42: Matriz de Complejidad de Outputs Externos
Tipos de Archivos Referenciados:
  Basado en el punto de vista lógico o del usuario durante el proceso
    Contar 1 FTR para cada archivo lógico interno.
    Contar 1 FTR para cada archivo de interface externa.
  Tipos de Elementos de Datos:
  Variables o campos reconocibles por el usuario
  No recurrente
  Los campos repetidos son contados una sola vez
  Contar 1 DET por cada campo resumido o total que aparece en el output
  No contar lo literal como DETs
  No contar números de página.
  Contar 1 DET para un campo lógico que está físicamente almacenado como campos múltiples, pero es requerido por el usuario como una pieza simple de información.
  Contar 1 DET para cada tipo de equivalente numérico en una salida gráfica.
  Contar 1 DET para textos de información que pueden ser una palabra simple, sentencia o frase.

## Slide 43: Outputs Externos – (EO)
Número de Cuenta: 066-456333/3
Período de Cuenta: 01/09/2002 – 09/09/2002
CUIL: 20-21329392-4
CBU: 04050034 03938484784
Juan Perez 25 de Mayo 210
Límite del Acuerdo: $1500
Saldo Inicial $ 1000.63
Movimientos
01/09/2002 Extracción Banelco 100.00 - 900.63
02/09/2002 Pago Intereses 0.30 900.93
05/09/2002 Deposito 3800.00 4700.93
06/09/2002 Extracción Banelco 400.00 - 4000.93
07/09/2002 Extracción Banelco 100.00 - 3900.93
Total: 09/09/2002 : 3900.93
Archivo
de
Cliente
Domicilios
Movimientos
Impuestos

## Slide 44: External Outputs
DETs FTRs | 1-5 Tipos de Elementos de Datos | 6-19 Tipos de Elementos de Datos | 20-* Tipos de Elementos de Datos
0 o 1 Tipo de Archivos Referenciados | L | L | A
2 o 3 Tipo de Archivos Referenciados | L | A | H
4 o más Tipo de Archivos Referenciados | A | H | H
Complejidad | Puntos de Función sin Ajustar
L (Low)= | 4
A (Average)= | 5
H (High)= | 7

## Slide 45: Matriz de Complejidad para Consultas Externas
Tipos de Archivos Referenciados:
  Basado en un punto de vista lógico o del usuario durante el proceso de entrada y salida(contados separadamente).
  La complejidad de la transacción está basada sobre lo mas alto del lateral de entrada o salida.

## Slide 46: Matriz de Complejidad para Consultas Externas
Tipos de Elementos de Datos:
  Input Side
    No recurrente, variables o campos reconocibles por el usuario.
    1 DET para cada campo es utilizado para especificar los criterios de selección de información.
    Agregar 1 DET por campo que indique un error ocurrido durante el proceso o la confirmación de un proceso exitoso. (1 DET aparte del número de mensajes).
    1 DET por campo que proporciona la capacidad para ejecutar el EQ.
  Output Side
    No recurrente, variables o campos reconocibles por el usuario.
    No contar literalmente como DETs.
    No contar números de página.
    Contar 1 DET para cada tipo de equivalente numérico en una salida gráfica.
    Contar 1 DET para textos de información que pueden ser una palabra simple, sentencia o frase.

## Slide 47: Ejemplo: EQ
Artículos
Código Artículos
Descripción Corta
Descripción Larga
Código de Rubro
Descripción Rubro
Código Pais Origen
Agregar
Cancelar
Eliminar
Cambiar
Consultar
Archivo de Artículos
Tabla de
Rubros
Archivo de Localidades
Descripción Pais
000110022
Filtro de Aceite
Filtro de Aceite
A1
Autopartes
102
Italia

## Slide 48: External Inquiry
DETs FTRs | 1-4 Tipos de Elementos de Datos | 5-15 Tipos de Elementos de Datos | 16-* Tipos de Elementos de Datos
0 o 1 Tipo de Archivos Referenciados | L | L | A
2 Tipo de Archivos Referenciados | L | A | H
3 o más Tipo de Archivos Referenciados | A | H | H
DETs FTRs | 1-5 Tipos de Elementos de Datos | 6-19 Tipos de Elementos de Datos | 20-* Tipos de Elementos de Datos
0 o 1 Tipo de Archivos Referenciados | L | L | A
2 o 3 Tipo de Archivos Referenciados | L | A | H
4 o más Tipo de Archivos Referenciados | A | H | H
Complejidad | Puntos de Función sin Ajustar
L (Bajo) | 3
A (Medio) | 4
H (Alto) | 6
Entrada
Salida
Use la de complejidad más alta de las dos

## Slide 49: Hoja de Cálculo para Determinar P.F
Descripción | Bajo | Medio | Alto | Total
Archivos Lógico Interno | *7 | *10 | *15 | 
Archivo de Interface Externa | *5 | *7 | *10 | 
Inputs Externas | *3 | *4 | *6 | 
Outputs Externos | *4 | *5 | *7 | 
Consulta Externa | *3 | *4 | *6 | 
Puntos de Función sin ajustar |  |  |  | (PFsA)

## Slide 50: Complejidad Funcional
Determinar para cada punto de función si la complejidad es baja, media o alta.
Sintetizar el conteo bajo, promedio o alto por tipo de fusión.
Multiplicar por los valores cargados.
Total de valores cargados por tipo de función.
Calcular el total de puntos de función sin ajustar contando por adición todos los valores cargados de tipos de función.

## Slide 51: Características Generales del Sistema
El Valor del Factor de Ajuste es multiplicado por la cuenta de Puntos de Función sin Ajustar para determinar los Puntos de Función dentro de una aplicación.
El Valor del factor de Ajuste está basado en 14 Características Generales del Sistema que evalúan la funcionalidad general de la aplicación.
Cada característica tiene una descripción asociada para ayudar a determinar los grados de influencia.
  Los grados de influencia son clasificados en una escala del 0-5 para cada característica.
Las 14 calificaciones son todas sumadas, multiplicadas por 0.1 y adicionado 0.64 para determinar el valor del factor de ajuste.
  Consecuentemente, este factor de clasificación entre 0.65 y 1.35 (+/- 35%).

## Slide 52: Características Generales del Sistema
Comunicación de Datos
Proceso de distribución de datos
Performance
Alto uso de Configuración
Indice de Transacción
Entrada de datos en línea
Eficiencia del usuario final
Actualización en línea
Complejidad del proceso
Reutilización
Facilidad de Instalación
Facilidad operacional
Sitio Múltiple
Facilidad del cambio
Las preguntas son contestadas utilizando Grados de Influencia en una escala de cero o cinco para cada aplicación

## Slide 53: Escala de los Grados de Influencia
0. No Presente o No Influenciado
1. Influencia Circunstancial
2. Influencia Moderada
3. Influencia Media
4. Influencia Significativa
5. Fuerte Influencia (en todas partes)
Cada una de las características generales poseen su propia y única escala de grados de influencia

## Slide 54: 1. Comunicación de Datos
Los datos y el control de información utilizado en la aplicación son enviados o recibidos por encima de las facilidades de comunicación.
Las terminales conectadas localmente a la unidad de control son consideradas para ser utilizadas como facilidades de comunicación. El protocolo es un set de convenciones las cuales permiten la transferencia o el intercambio de información entre dos sistemas o dispositivos. Todas las conecciones de comunicación de datos requieren algún tipo de protocolo.

## Slide 55: 1. Comunicación de Datos
Calificar como:
  0: Una aplicación es pura de proceso por lotes o corre solamente en una PC no conectada a la red.
  1: Una aplicación es por lotes, pero tiene datos de entrada aislados o impresión remota.
  2: Una aplicación es por lotes, pero tiene datos de entrada aislados e impresión remota.
  3: Recolección de datos en línea o TP (Teleproceso) front end o proceso batch o sistema de consulta.
  4: Más de un front end, pero la aplicación soporta solamente un tipo de protocolo de comunicaciones TP.
  5: Más de un front end, pero la aplicación soporta más que un tipo de TP protocolo de comunicaciones.

## Slide 56: 2. Proceso de Distribución de Datos
La distribución de datos o las funciones del proceso son una característica de la aplicación dentro de los límites de la aplicación
Clasificar como:
  0: La aplicación no ayuda a la transferencia de datos o las funciones del proceso entre los componentes de un sistema.
  1: La aplicación prepara datos para el proceso del usuario final u otro componente del sistema tales como planilla de cálculo y bases de datos.
  2: Los datos son preparados para trasferir y procesar algún otro componente del sistema (no para el proceso de usuario final).
  3: El proceso de distribución y la transferencia de datos son en línea y en una dirección solamente.
  4: El proceso de distribución y la transferencia de datos son en línea y en dos direcciones.
  5: Las funciones del proceso son desempeñadas dinámicamente en los componentes del sistema más apropiados.

## Slide 57: 3. Performance
Los objetivos de desempeño de la aplicación, manifestados y aprobados por el usuario, en cada respuesta o rendimiento, influenció el diseño, desarrollo, instalación, y soporte de la aplicación.
Clasificar como:
  0: Requerimientos comunes de desempeño fueron manifestados por el cliente.
  1: Los requerimientos de desempeño y de diseño fueron manifestados y revisados, pero no fueron requeridas acciones especiales.
  2: Tiempo de respuesta o rendimiento es crítico durante horas pico. No es requerido un diseño especial para la utilización de la CPU. El proceso de terminación es para el próximo día de negocio.
  3: El tiempo de respuesta es crítico durante todas las horas del negocio. No es requerido un diseño especial para la utilización de la aplicación. Requerimiento de tiempo de procesos con interfaces con otras aplicaciones son restricciones.
  4: Los requerimientos de desempeño manifestados por el usuario son restringido lo suficiente para exigir el análisis de las tareas del desempeño en la fase de diseño.
  5: Además, las herramientas de análisis del desempeño fueron utilizadas en el diseño, desarrollo, y-o en la fase de implementación para reunir los requerimientos de desempeño manifestados por el usuario.
Notes: Tener en cuenta

## Slide 58: 4. Alto Uso de Configuración
Un alto uso de configuración requiere consideraciones especiales de diseño, es una característica de la aplicación (por ejemplo, el usuario quiere correr la aplicación en un equipo existente que será utilizado fuertemente)
Clasificar como:
  0: Restricciones operacionales explícitas o no explícitas.
  1: Restricciones operacionales existen, pero son menos restrictivas que en una aplicación típica. Un esfuerzo poco especial es necesitado para reunir las restricciones.
  2: Algunas consideraciones de seguridad.
  3: Procesador específico de requerimientos para un segmento específico de la aplicación.
  4: Limitaciones de operación manifestadas requieren restricciones especiales en la aplicación en el procesador central o en un procesador dedicado.
  5: Además, hay limitaciones especiales en la aplicación en los componentes distribuidos del sistema.

## Slide 59: 5. Indice de Transacción
El índice de transacción es alto y esto influencia el diseño, desarrollo, instalación y soporte de la aplicación.
Clasificar como:
  0: No se anticipa picos de transacciones.
  1: Se anticipan picos de transacciones (ej. mensualmente, trimestralmente, estacionalmente, anualmente)
  2: Se anticipan picos semanales.
  3: Se anticipan picos diarios.
  4: Alto porcentaje de transacciones manifestadas por el usuario en los requerimientos requieren tareas de performance en la fase de diseño.
  5: Alto porcentaje de transacciones manifestadas por el usuario en los requerimientos requieren tareas de performance en la fase de diseño. Adicionalmente requiere el uso de herramientas de análisis de performance en otras fases (desarrollo, instalación, etc.).
Notes: Tener en cuenta

## Slide 60: 6. Entrada de Datos en Linea
La entrada de datos en línea y el control de funciones son proporcionadas en la aplicación.
Clasificar como:
  0: Todas las transacciones son procesadas en un modo por lotes.
  1: Del 1% al 7% de las transacciones son entrada de datos interactivas.
  2: Del 8% al 15% de las transacciones son entrada de datos interactivas.
  3: Del 16% al 23% de las transacciones son entrada de datos interactivas.
  4: Del 24% al 30% de las transacciones son entrada de datos interactivas.
  5: Por encima del 30% de las transacciones son entrada de datos interactivas.

## Slide 61: 7. Eficiencia del Usuario Final
Las funciones en línea proporcionadas destacan un diseño para la eficiencia del usuario final. Ellos incluyen:
  Asistencia en la navegación (ej. teclas de funciones , menús generados dinámicamente).
  Menús.
  Documentos y ayuda en línea.
  Desplazamiento automático del cursor.
  Avance de línea.
  Impresión remota (vía transacción en línea).
  Teclas de funciones preasignadas.
  Selección del cursor de pantalla de datos.
  Copias de la documentación del usuario de las transacciones en línea.
  Interfaces del mouse.
  Ventanas pop-up.
  Utilización del número mínimo de pantallas para lograr la función del negocio.
  Soporte bilingüe.
  Soporte multilingüe.

## Slide 62: 7. Eficiencia del Usuario Final
Clasificar como:
  0: Ninguno de los citados anteriormente.
  1: Uno de tres de los citados anteriormente.
  2: Cuatro de cinco de los citados anteriormente.
  3: Seis o más de los citados anteriormente pero no existen requerimientos específicos de usuario relacionados a la eficiencia.
  4: Seis o más de los citados anteriormente y los requerimientos necesarios para lograr la eficiencia de los usuarios finales son lo suficientemente altos como para requerir la inclusión del diseño de tareas teniendo en cuenta factores humanos.
  5: Seis o más de los citados anteriormente y los requerimientos necesarios para lograr la eficiencia de los usuarios finales son lo suficientemente altos como para requerir el uso de herramientas y procesos especiales para demostrar que los objetivos han sido logrados.

## Slide 63: 8. Actualización On Line
La aplicación proporciona actualización online para los archivos lógicos internos.
Clasificar como:
  0: Ninguno.
  1: Actualización en línea de uno a tres archivos de control.
  2: Actualización en línea de cuatro a más archivos de control.
  3: Actualización en línea de los archivos lógicos internos más importantes.
  4: Además, la protección contra la pérdida de datos es esencial y ha sido especialmente diseñado y programado en el sistema.
  5: Además, los altos volúmenes traen consideraciones de costos dentro de los procesos de recuperación. Procedimientos de recuperación altamente automatizados con una intervención mínima del operador.

## Slide 64: 9. Complejidad del Proceso
La complejidad del proceso es una característica de la aplicación. Las categorías son:
  Control sensitivo (ej. proceso especial de auditoria) y/o proceso específico de la seguridad de la aplicación.
  Proceso lógico extenso.
  Proceso matemático extenso.
  Procesos de excepción resultan en transacciones incompletas que deben ser procesadas nuevamente.
  La complejidad del proceso para manejar múltiples posibilidades de inputs u outputs.
  Clasificar como:
    0 Ninguno de los anteriores.
    1 Cualquiera de los anteriores.
    2 Dos de los anteriores.
    3 Tres de los anteriores.
    4 Cuatro de los anteriores.
    5 Cualquiera de los cinco mencionados anteriormente.

## Slide 65: 10. Reutilización
La aplicación y el código de la aplicación han sido específicamente diseñados, desarrollados, y mantenidos para ser utilizables en otras aplicaciones:
Clasificar como:
  0: Código no reutilizable.
  1: El código reutilizable es usado dentro de la aplicación.
  2: Menos del 10% de las aplicaciones consideraron más de una necesidad del usuario.
  3: 10% o más de las aplicaciones consideraron más de una necesidad del usuario.
  4: La aplicación fue específicamente empaquetada y/ o documentada para ser reutilizada, y la aplicación es customizada por el usuario a nivel del código fuente.
  5: La aplicación fue específicamente empaquetada y/ o documentada para ser reutilizada, y la aplicación es customizada por el usuario a nivel de mantenimiento de parámetros.
Notes: Tener en cuenta. Ej Sap

## Slide 66: 11. Facilidad de Instalación
La facilidad de la conversión e instalación son características de la aplicación. Un plan de conversión e instalación y/o herramientas de conversión fueron proporcionadas y testeadas durante la fase de prueba del sistema.
Clasificar como:
  0: No se manifestaron consideraciones especiales por el usuario y no se requirieron programas especiales de instalación.
  1: No se manifestaron consideraciones especiales por el usuario y pero se requirieron programas especiales de instalación.
  2: Los requerimientos de conversión e instalación fueron manifestados por el usuario y manuales de instalación y conversión fueron proporcionadas y testeadas. El impacto de la conversión en el proyecto no se considera importante.
  3: Los requerimientos de conversión e instalación fueron manifestados por el usuario y manuales de instalación y conversión fueron proporcionadas y testeadas. El impacto de la conversión en el proyecto se considera importante.
  4: Además de (2), herramientas automáticas de instalación y conversión fueron proporcionadas y testeadas.
  5: Además de (3), herramientas automáticas de instalación y conversión fueron proporcionadas y testeadas.
Notes: Tener en cuenta

## Slide 67: 12. Facilidad Operacional
La facilidad de operación es una característica de la aplicación. Los procedimientos de una puesta en marcha efectiva, resguardo y recuperación de datos fueron proporcionados y testeados durante la fase de prueba del sistema. la aplicación minimiza la necesidad de actividades manuales, tales como montar cintas, manejo de papel e intervención manual directa on site.
Clasificar como:
  0: No se manifestaron consideraciones operacionales especiales a parte de los procedimientos normales de back up (resguardo de datos).
  1-4: Seleccionar los siguientes ítems empleados para la aplicación. Cada ítem tiene un valor de uno, excepto lo observado de otro modo.
    Procesos de arranque, backup, restore son provistos, pero requieren intervención manual del operador.
    Procesos de arranque, backup, restore son provistos, pero no requieren intervención manual del operador. (2 ítems).
  5: La aplicación es diseñada para el funcionamiento sin intervención. El funcionamiento sin atención significa que no se requiere la intervención de un operador para operar el sistema aparte de poner en marcha o cerrar la operación. La recuperación automática de errores es una característica de la aplicación.

## Slide 68: 13. Sitios Múltiples
La aplicación ha sido específicamente diseñada, desarrollada, y mantenida para ser instalada en sitios múltiples para múltiples organizaciones.
Clasificar como:
  0: No hay requerimientos del usuario que necesiten más de un sitio de instalación.
  1: Necesidades de sitios múltiples fueron consideradas en el diseño y la aplicación es diseñada para operar solamente bajo un ambiente de software y hardware idéntico.
  2: Necesidades de sitios múltiples fueron consideradas en el diseño de la aplicación y la aplicación es diseñada para operar bajo ambientes de hardware y software similares.
  3: Necesidades de sitios múltiples fueron consideradas en el diseño de la aplicación y la aplicación es diseñada para operar bajo ambientes de hardware y software diferentes.
  4: La documentación y el plan soporte son proporcionados y testeados para mantener la aplicación en sitios múltiples y la aplicación está de acuerdo según lo descripto en (1) o (2).
  5: La documentación y el plan soporte son proporcionados y testeados para mantener la aplicación en sitios múltiples y la aplicación está de acuerdo según lo descripto en (3).

## Slide 69: 14. Facilidad del Cambio
La aplicación ha sido específicamente diseñada, desarrollada, y
mantenida para facilitar los cambios.
Algunos ejemplos son:
  Query flexibles/ un reporte de capacidad es proporcionado.
  La información de control del negocio es agrupada en tablas mantenibles por el usuario.
Clasificar como:
  0: No se necesitan requerimientos especiales para diseñar la aplicación para minimizar o facilitar el cambio.
  1-5: Seleccionar cuales de los siguientes ítems se aplican para la aplicación:
    Facilidad de generación de reporte o consultas flexibles, pueden atender requerimientos simples, medios y complejos.
    Datos de control que son guardados en tablas y mantenidos por el usuario en forma on-line pero cuyos cambios tiene efecto en el próximo día.
    Datos de control que son guardados en tablas y mantenidos por el usuario en forma on-line pero cuyos cambios tiene efecto inmediatamente.
Notes: Tener en cuenta.

## Slide 70: Cálculo de las influencias de las características del sistema
Características
Cálculo de Valor del Factor de Ajuste (VAF)
( x .01) + .65=
TDI VAF
Comunicación de Datos |  | Actualización en línea | 
Proceso de distbución de datos |  | Complejidad del proceso | 
Performance |  | Reutilización | 
Alto uso de Configuración |  | Facilidad de Instalación | 
Indice de Transacción |  | Facilidad operacional | 
Entrada de datos en línea |  | Sitio Múltiple | 
Eficiencia del usuario final |  | Facilidad del cambio | 
 |  | Grados de Influencia total (GIT) | 

## Slide 71: Valor del Factor de Ajuste
Calificar las 14 características generales del sistema en una escala del 0-5
Sume las calificaciones y multiplique por .01 para calcular el factor del Grado de Influencia
Sume .65 al factor del grado de influencia para calcular el Valor del Factor de Ajuste.