Índice

1.	Propósito	2

2.	Alcance	2

3.	Tipos de decisiones	2

4.	Roles que participan en el proceso formal de toma de decisiones.	2

3.1 Roles en el análisis de decisión	2

3.2 Pautas para elegir líder de decisión y autoridad de aprobación	2

5.	Cuando usar el proceso de análisis de decisión	3

5.1	Políticas de decisión	3

5.2	Escenarios	3

5.3	Criterios de evaluación	4

6.	Métodos de evaluación	4

7.	Registro de decisiones tomadas	4

8.	Generación de código de identificación ID	4

Información del documento	5

# Propósito

Este documento establece las pautas para realizar análisis formales en la evaluación y selección de alternativas relacionadas con el desarrollo, adquisición o reutilización de activos de procesos.

# Alcance

Aplica a decisiones organizacionales y de proyecto que requieran un proceso formal de evaluación de alternativas.

# Tipos de decisiones

- Decisiones programadas: Frecuentes y sencillas, basadas en políticas establecidas (Ej.: Compra habitual de software).

- Decisiones no programadas: Poco frecuentes, complejas y requieren análisis profundo (Ej.: Selección de nuevo proveedor crítico).

# Roles que participan en el proceso formal de toma de decisiones.

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Líder de decisión | Coordina el análisis, define criterios, documenta decisiones y resultados. |
| Facilitador | Apoya en recopilación y análisis de alternativas. |
| Autoridad de aprobación | Aprueba la alternativa seleccionada o toma la decisión final. |
| Interesado en solución | Solicita análisis, verifica escenarios y antecedentes. |
| Equipo evaluador | Participa activamente en la evaluación de alternativas. |
| Implementador | Implementa la solución seleccionada. |

## 4.1 Pautas para elegir líder de decisión y autoridad de aprobación
Líder de decisión

- Conoce los procesos del área que se ve afectada por la decisión.

- Tiene el conocimiento necesario para definir criterios y calificarlos.

- Es responsable de un equipo de trabajo.

Autoridad de aprobación

- Decisiones en el proyecto (alcance, cambios en requerimientos, costo o tiempo).

- Decisiones que impacten a la organización en general.

- Tiene que ser una autoridad superior al líder de decisión.

# Cuando usar el proceso de análisis de decisión

| Escenario | Ejemplos específicos |
| --- | --- |
| Despliegue de activos de proceso | Selección de plantillas, herramientas, métodos de trabajo |
| Análisis de riesgos | Selección de mitigaciones, contingencias, responsables |
| Decisiones técnicas de software | Crear, comprar o reutilizar componentes |
| Selección de proveedores | Contratación de desarrolladores externos, capacitación, herramientas |
| Impactos organizacionales | Adquisiciones, cambios en metodologías de trabajo |
| Contratación de personal | Selección de candidatos clave |
| Cambios significativos en requerimientos | Nuevos desarrollos o modificaciones importantes |

# Criterios de evaluación

El líder de decisión define criterios específicos, pudiendo usar una lista genérica proporcionada por la dirección, adaptándose a cada decisión particular.

# Métodos de evaluación

| Método | Aplicación típica |
| --- | --- |
| Pruebas | Evaluar desempeño real |
| Simulación | Validar condiciones hipotéticas |
| Prototipos | Validar conceptos iniciales |
| Encuestas | Recopilar opiniones de usuarios o expertos |
| Proyecto piloto | Evaluar en condiciones controladas |
| Opinión experta | Validación técnica especializada |

# Registro de decisiones tomadas

Las decisiones deben documentarse sistemáticamente en la plantilla estándar “Concentrado de decisiones”, disponible en el repositorio oficial del SGCP.

# Generación de código de identificación ID

El código de identificación agrupa decisiones por área, motivo y número consecutivo. Ejemplos:

| Código ID | Departamento | Motivo | Decisión número |
| --- | --- | --- | --- |
| SW_ARQ_2 | Software | Arquitectura | Segunda decisión |
| SOF_TI_1 | Software | Tecnología Informática | Primera decisión |
| CAP_RH_2 | Capacitación | Recursos Humanos | Segunda decisión |
| CP_SLA_2 | Contratos/Proveedores | Nivel de servicio | Segunda decisión |

# Información del documento

Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar este apartado.

Historial de versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa. | 1.0 | Creación del documento. | Nombre y apellido. |
|  | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento. |  |