FJL-F01-TD

# Visión

Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS — Fase 2: Re-portabilidad

Entregable para Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) — Versión 1.0 (Entrega Final, Fase 2)

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/07/2026 | Carlos Quintero (Four Js) | Entrega Final | Versión inicial — entrega formal a ISSSTE |

# Tabla de contenido

# 1. Propósito

Este documento define la visión de la segunda fase del proyecto "Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS", correspondiente a la habilitación de la re-portabilidad: la posibilidad de que un mismo derechohabiente realice más de un trámite de portabilidad de derechos a lo largo del tiempo.

# 2. Descripción del problema

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| El problema de | restringir a un único trámite de portabilidad por derechohabiente, cancelando el trámite anterior cada vez que se intentaba iniciar uno nuevo. |
| Afecta a | derechohabientes que, por su historial laboral, requieren portar sus derechos más de una vez a lo largo de su vida productiva. |
| El impacto de ello es | pérdida de trazabilidad del trámite anterior al cancelarlo, y bloqueo del trámite en los procesos de consulta y aviso de estatus. |
| Una solución exitosa sería | permitir que los periodos ya marcados por una portabilidad previa puedan volver a consultarse y marcarse en un nuevo trámite, sin cancelar ni alterar el trámite anterior. |

# 3. Objetivos de la fase

- Permitir que un derechohabiente con un trámite de portabilidad concluido pueda iniciar un nuevo trámite sin que el anterior se cancele o se modifique.

- Mantener la trazabilidad completa de cada trámite, incluyendo los casos de rechazo inmediato.

- Conservar sin cambios las reglas de elegibilidad que no están relacionadas con la re-portabilidad.

# 4. Alcance

El alcance de esta fase se limita a los tres servicios que ISSSTE expone para el proceso entrante (IMSS inicia la portabilidad): Consulta Básica, Consulta Robusta y Aviso de Estatus de Transferencia. No se modifican los servicios del proceso saliente, ni la arquitectura tecnológica, ni las interfaces externas documentadas en la Fase 1.