| Información de la reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propósito: | Levantamiento de requisitos para habilitar la re-portabilidad de derechos pensionarios en el proceso entrante (IMSS → ISSSTE) del sistema de Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS. |  |  |
| Fecha de reunión: | 08/07/2026 | Lugar: | Sesión remota (Microsoft Teams). |
| Duración: | 1.5 horas | Hora: | 10:00 hrs |
| Convocante: | Miriam Ivonne Nuñez Zavala — Responsable funcional y técnico, ISSSTE |  |  |

| Asistentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Empresa |
|  | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | Responsable funcional y técnico | ISSSTE |
|  | Carlos Quintero Nava | Líder del proyecto / Analista | Four J S Development Tools Latinoamérica |

Referencia a otras minutas:

No aplica; esta es la primera sesión de levantamiento registrada para la habilitación de la re-portabilidad.

Orden del día: (Itinerario de la reunión)

Los temas revisados en la reunión fueron: - Presentación de casuísticas de derechohabientes con un trámite de portabilidad previo ya concluido que requieren realizar uno nuevo. - Revisión del comportamiento actual de los servicios ISSSTE-WS1-ConsultaBasica, ISSSTE-WS3-ConsultaRobusta e ISSSTE-WS6-AvisoEstatusTransferencia frente a la marca 410 (uso_pen). - Acuerdo sobre el alcance de la re-portabilidad y definición de los siguientes pasos.

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Compromiso | Responsable | Fecha compromiso |
| 1 | Documentar el enunciado de trabajo con el alcance de la habilitación de la re-portabilidad. | Carlos Quintero Nava | 15/07/2026 |
| 2 | Validar con el área de Pensiones y de Afiliación y Vigencia la exclusión de la marca 410 en las validaciones de impedimento. | Miriam Ivonne Nuñez Zavala | 17/07/2026 |

Conclusiones

Se identificó la necesidad de habilitar la re-portabilidad para derechohabientes que ya concluyeron un trámite de portabilidad previo, sin que la marca 410 (uso_pen) constituya un impedimento. Se acuerda iniciar la actualización de la especificación de requisitos y del enunciado de trabajo correspondientes.

| ¿Se requiere una nueva reunión? Para concluir con el propósito de la reunión | Sí | X | No |  | Fecha: | 17/07/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Marcar con una x.