Índice

1.	Propósito	2

2.	Alcance	2

3.	Auditorías	2

3.1.	Proyectos	2

3.2.	Procedimientos	2

3.3.	Documentos	3

4.	Recursos necesarios y dependencias.	4

5.	Calendario	4

6.	Escalamiento	4

Información del documento	5

# Propósito

El propósito del plan de auditoría es proveer las bases para administrar las actividades de aseguramiento de calidad de los proyectos de desarrollo de software y de los procesos definidos en la organización para aumentar el beneficio de la organización y la satisfacción del cliente.

# Alcance

El plan de auditoría abarca la definición de las tareas de aseguramiento de calidad a nivel organizacional se identifican las evaluaciones objetivas que se realizarán, la profundidad y cobertura de la evaluación, los responsables de llevarlas a cabo y el escalamiento.

# Auditorías

Las auditorías se realizarán de acuerdo con el método y frecuencia definidas en la siguiente tabla:

## Procedimientos

| Auditoría de procedimientos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento | Método | Frecuencia | Auditor |
| Gestión de mejoras | Revisión documental | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández |
| Gestión de capacitaciones | Revisión documental y entrevistas | Cada 3 meses | Miguel A. López Hernández |
| Auditoría a procesos | Revisión documental | Al finalizar un ciclo de auditorías | Miguel A. López Hernández |
| Revisión periódica y evaluación de procedimientos clave | Revisión documental | Una vez al finalizar el año | Miguel A. López Hernández |
| Gestión de negocio | Revisión documental | Una al inicio del año y la otra al finalizar el año | Miguel A. López Hernández |
| Gestión de requisitos | Revisión documental | Al finalizar la fase de planeación 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Diseño de software | Revisión documental | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Construcción | Revisión documental | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Revisión por pares | Revisión documental | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Pruebas | Revisión documental | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Entrega de producto | Revisión documental | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Planeación | Revisión documental | Al finalizar la fase de planeación | Miguel A. López Hernández |
| Monitoreo | Revisión documental | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Gestión de cambios | Revisión documental y entrevistas | Se realiza 2 veces durante la fase de ejecución | Miguel A. López Hernández |
| Estimaciones | Revisión documental y entrevistas | Al finalizar la fase de planeación | Miguel A. López Hernández |
| Análisis causal | Revisión documental y entrevistas | Al finalizar la ejecución del procedimiento | Miguel A. López Hernández |
| Análisis para toma de decisión | Revisión documental | Al finalizar la ejecución del procedimiento | Miguel A. López Hernández |

## Documentos

| Documentos auditados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Método | Procedimiento relacionado |
| Plan de capacitación | Revisión documental | Gestión de capacitaciones |
| Plan de proyecto | Revisión documental | Planeación |
| Gestión de pruebas | Revisión documental | Planeación Pruebas |
| Matriz de riesgos y oportunidades | Revisión documental | Planeación Monitoreo |
| Informe estado del proyecto cliente | Revisión documental | Monitoreo |
| Seguimiento a desviaciones | Revisión documental | Monitoreo |
| Concentrado de control de cambios | Revisión documental | Gestión de cambios |
| Especificación de requisitos | Revisión documental | Gestión de requisitos |
| Validación de requisitos | Revisión documental | Gestión de requisitos |
| Diseño de software | Revisión documental | Diseño de software |
| Manual de operaciones | Revisión documental | Diseño de software |
| Manual de mantenimiento | Revisión documental | Diseño de software |
| Casos de prueba | Revisión documental | Diseño de software |
| Reporte de pruebas unitarias | Revisión documental | Construcción |
| Gestión de incidencias | Revisión documental | Pruebas |
| Manual de usuario | Revisión documental | Pruebas |
| Formulario de entrega | Revisión documental | Entrega de producto |
| Plan estratégico | Revisión documental | Gestión de negocio |
| Plan de auditorías | Revisión documental | Auditoría a procesos |
| Matriz de mejoras | Revisión documental | Gestión de mejoras |

Para asegurar la objetividad de la auditoría se deberá demostrar que se encuentran los documentos que se van a revisar en las carpetas correspondiente en el momento de la auditoría.

Los auditores no pueden evaluar los procesos que no se han llevan a cabo por lo tanto se deberá de replanificar la auditoría.

Se considera que la auditoría es aprobada si tiene el 100% de apego.

# Recursos necesarios y dependencias.

Auditores: 1 (Miguel A. López Hernández).

Acceso a las carpetas del proyecto.

# Calendario

Ver calendario de Miguel A. López Hernández en el repositorio documental (SharePoint).

# Escalamiento

En caso de que no se resuelvan las no conformidades en la segunda revisión se deberá escalar al jefe directo del auditado para su resolución. En caso de que no se puedan resolver las no conformidades el jefe directo es el único que puede determinar vivir con dichas no conformidades y la auditoría se queda como que no se aprobó la auditoría.

# Información del documento

Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar este apartado.

Historial de versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa. | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento. | Nombre y apellido. |
| 27/07/2026 | 1.1 | Se registra a Miguel A. López Hernández como auditor real en las 17 auditorías de procedimientos; se completan recursos, calendario y escalamiento. | Carlos Quintero N. |