Índice

1.	Propósito	2

2.	Alcance	2

3.	Elementos de configuración	2

4.	Estrategia de control de versiones	2

4.1.	Versionado de los documentos	2

4.2.	Versionado del código fuente	2

5.	Etiquetado de la línea base	3

6.	Sistema de configuración	3

6.1.	Repositorio documental	3

6.2.	Repositorio de código fuente	3

7.	Comité de control de cambios	3

8.	Revisión de la configuración	4

9.	Auditorías de configuración	4

Información del documento	5

# Propósito

El propósito de este plan es asegurar la integridad y trazabilidad de los elementos de configuración del software durante el ciclo de vida del proyecto.

Este plan incluirá los elementos necesarios para identificar, controlar y gestionar los cambios en los elementos de configuración de Portabilidad de Derechos Pensionarios entre ISSSTE e IMSS.

# Alcance

El alcance de este documento es a nivel Proyecto.

La gestión de la configuración es la administración ordenada de la información del producto de software y los cambios al mismo.

# Elementos de configuración

En la siguiente tabla enumera los artefactos que representan la información del producto de software que estarán bajo la gestión de la configuración.

Línea base: se refiere al artefacto que ha obtenido la aprobación necesaria para ser utilizado por otro proceso y cuenta con la garantía de que no sufrirá modificaciones, a menos que surjan peticiones de cambio.

| Elementos de configuración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artefacto | Emite | Aprueba la línea base |
| Especificación de requisitos (FJL-F02) | Analista | Líder de proyecto |
| Diseño de software (FJL-F07) | Arquitecto | Líder técnico |
| Componentes de software integrados (FJL-F11) | Programador | Líder técnico |
| Manual de usuario / Guía rápida (FJL-F15) | Analista | Líder de proyecto |
| Instructivo de Operación (FJL-F14) | Desarrollador | Líder técnico |
| Manual Técnico (FJL-F09) | Arquitecto | Líder técnico |

# Estrategia de control de versiones

## Versionado de los documentos

El número de versión estará compuesto por dos elementos numéricos (X.Y): Versión principal (X), Versión Secundaria y/o Versión de Corrección de forma (Y), separados por punto.

- Versión Principal (X): Este número debe comenzar en 1 e incrementarse al siguiente número entero. Una versión principal refiere a un documento que está listo y aprobado para su consumo.

- Versión Secundaria (Y): Este número debe comenzar en 0 para la primera versión y también cuando cambie la versión principal (X) del documento versiones de trabajo o borrador que permiten tener un control de cambios previo a una versión principal.

## Versionado del código fuente

El versionado será una notación numérica compuesta por 3 número, siguiendo el siguiente formato X.Y. Z (mayor. menor. revisión).

- X: indica la versión principal del software, consistiendo en un conjunto de funcionalidades concretas que son recogidas y cubiertas en dicha versión.

- Y: indica funcionalidad menor cubierta en la versión de software entregada.

- Z: se modifica cuando hay revisiones de código ante fallos de la aplicación.

Se deben cumplir con las especificaciones de versionado:

Un número normal de versión debe tomar la forma X.Y.Z donde X, Y, y Z son enteros no negativos. X es la versión “mayor”, Y es la versión “menor”, y Z es la versión “revisión”. Cada elemento debe incrementarse numéricamente en incrementos de 1. Por ejemplo: 1.9.0 -> 1.10.0 -> 1.11.0.

Es importante destacar que el número de versión del documento se visualiza a través del control de versiones del repositorio que lo contiene.

# Etiquetado de la línea base

La línea base debe ser etiquetada utilizando la siguiente nomenclatura:

LB<número de línea base, 1 dígito>. Por ejemplo, LB_1

Esta etiqueta debe ser colocada en los comentarios de protección del documento.

# Sistema de configuración

## Repositorio documental

El sistema a través del cual se llevará el control de versionado de líneas base y los atributos de sus elementos será SharePoint (Microsoft 365) y debe configurarse de tal manera que se puedan identificar los siguientes aspectos:

- El nombre del autor o los autores que han intervenido en su desarrollo.

- Un historial de versiones del documento.

- Control de protección del documento

- Fechas de modificación.

- Comentarios de cambios entre versiones.

## Repositorio de código fuente

Se empleará Git para desarrollar y controlar las versiones del código fuente.

# Comité de control de cambios

El comité de aprobación es responsable de analizar, dar seguimiento, aprobar o rechazar las solicitudes de cambios, así como determinar las acciones y tareas que deben realizarse ante cada solicitud en particular, en caso de no tener conocimiento del tema a tratar, se puede requerir la asistencia de cualquier involucrado del proyecto para analizar la solicitud de cambio.

| Comité de control de cambios |  |
| --- | --- |
| Control de cambios | Participantes |
| Para cambios menores a 10% del esfuerzo del proyecto. | Analista, Arquitecto y Líder técnico |
| Cambios mayores a 10% del esfuerzo del proyecto que no afectan en gran medida el diseño de la solución. | Analista, Arquitecto, Líder técnico y Gerente de proyecto |
| Para escenarios considerados como extraordinarios, incluir en la medida de lo necesario. | Auditor de calidad, director de la oficina de proyectos o cualquier participante en el proyecto que se considere relevante. |

# Revisión de la configuración

El líder técnico es el responsable de revisar el estado e historial de versiones de los artefactos, que son elementos de configuración, para asegurarse de que los cambios realizados en los artefactos hayan sido registrados adecuadamente. Esta revisión la hace en el sistema de gestión de la configuración establecida.

# Auditorías de configuración

Se realizarán auditorías de configuración que revisen los siguientes aspectos:

- El tratamiento que se le dé a los documentos sujetos a gestión de la configuración.

- El estado de los defectos detectados en el documento.

- El estado de las actualizaciones derivadas de cambios.

- Se realizará la auditoria de configuración, se requiere aprobar la auditoria para liberar línea base.

Informe de auditorías de configuración: se establece los resultados de las auditorias de configuración. Se realizarán cuando finalicen las auditorías de configuración. Responsable: Líder técnico.

# Información del documento

Si se tiene un sistema de gestión de versiones eliminar este apartado.

Historial de versiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa. | Número de la versión v.v. | Descripción de los cambios realizados en el documento. | Nombre y apellido. |
| 27/07/2026 | 1.0 | Creación del plan de gestión de la configuración para Portabilidad de Derechos Pensionarios ISSSTE-IMSS; se corrige "Está etiqueta" por "Esta etiqueta". | Carlos Quintero N. |